## Slide 1
教育部 财政部 “网络教育数字化学习资源中心建设”项目
项目办公室主任 单从凯
2011年11月7日
www.nerc.edu.cn
典型应用示范工作方案

## Slide 2
目录
项目目标
项目目标
项目进展
示范应用目标和主要任务
时间安排
www.nerc.edu.cn
一
二
四
三

## Slide 3
一、项目目标
总目标
建设国家级数字化学习资源中心，整合多方教育资源，推进优质资 源的开放与共享，为网络教育和终身学习提供资源支持。服务于高等教育、职业教育、继续教育，进而服务于学习型社会。
具体目标
建构分布存储、统一管理的资源库系统和高效运行的学习资源管理和应用系统，支持百万量级用户规模；
整合不少于5000门课程，容量达50TB；
初步建立资源共享的机制和模式，面向机构和社会成员开展资源共享应用服务。

## Slide 4
一、项目目标

## Slide 5
一、项目目标
加强优质教育资源开发与应用。加强网络教学资源库建设。
引进国际优质数字化教学资源。开发网络学习课程。
建立开放灵活的教育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。
国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)要求：
-------“网络教育数字化学习资源中心建设”项目体现了政府意志、时代要求和教育发展方向。具有充分的前瞻性和现实意义。

## Slide 6
二、项目进展
开发了资源公共服务平台
2. 初步实现了海量资源整合入库
3. 分中心体系和资源联盟初具规模
4. 设计了资源共享的机制及模式
5. 启动了数字化学习资源的共享应用
6. 开发了系列课件制作工具，开展了教师培训

## Slide 7
二、项目进展
开发了资源公共服务平台

## Slide 8
二、项目进展
总中心网站旧版
开发了资源公共服务平台

## Slide 9
二、项目进展
总中心网站新版
开发了资源公共服务平台

## Slide 10
二、项目进展
总完成学习平台开发
开发了资源公共服务平台

## Slide 11
二、项目进展
增加资源在线使用功能
开发了资源公共服务平台

## Slide 12
二、项目进展
首批分中心系统安装部署完成
开发了资源公共服务平台

## Slide 13
二、项目进展
2.初步实现了海量资源整合入库
截止到2011年9月整合学历教育及非学历教育课程10457门。整合资源数量超过10万条。
来 源 | 数 量
电大课程 | 1024门
国家精品课程 | 3912门
普通高校课程 | 214门
国外及港台开放课程 | 751门
基础教育课程 | 128门
社区教育课程 | 706门(含视频资源7.6万分钟)
农村教育课程 | 1506门(含视频资源10.8万分钟)
企业管理培训课程 | 1127门
职业资格认证培训、IT培训、语言培训及相关课程 | 989门
中职优秀课件 | 1900个

## Slide 14
二、项目进展
2.初步实现了海量资源整合入库
Chart: 
| 课程数（门） | 资源数（条） | 容量（TB）
第一次工作会议资源数量 | 3600 | 44953 | 14
目前资源数量 | 10534 | 130500 | 20

## Slide 15
二、项目进展
2.初步实现了海量资源整合入库
入库资源构成

## Slide 16
二、项目进展
2.初步实现了海量资源整合入库

## Slide 17
二、项目进展
3.分中心体系和资源联盟初具规模
在广播电视大学、职业院校、普通高校及社会培训机构中遴选分中心，开展资源共享应用服务试点。
总中心
企业
分中心
培训
机构
分中心
院校
分中心
行业
分中心

## Slide 18
二、项目进展
3.分中心体系和资源联盟初具规模
2011年3月 首批电大系统分中心授牌

## Slide 19
二、项目进展
3.分中心体系和资源联盟初具规模
类 型 | 单 位
第二批电大分中心（16家） | 山西广播电视大学、辽宁广播电视大学、大连广播电视大学、哈尔滨广 播电视大学、江苏广播电视大学、福建广播电视大学、 河南广播电视大学、广东广播电视大学（广东理工职业学院）、深圳广 播电视大学、海南广播电视大学、四川广播电视大学、 云南广播电视大学、甘肃广播电视大学、新疆广播电视大学、新疆生产 建设兵团广播电视大学、牡丹江大学（牡丹江广播电视大学）
典型应用示范点（5家） | 唐山广播电视大学、吉林市广播电视大学、齐齐哈尔市广播电视大学、 温州广播电视大学、济南广播电视大学
2011年5月，第二批电大系统分中心和典型应用示范点经申报、评审产生

## Slide 20
二、项目进展
3.分中心体系和资源联盟初具规模
类 型 | 单 位
高职分中心（46家） | 北京财贸职业学院、天津轻工职业技术学院、辽宁职业学院、宁波职业技术学院、威海职业学院、黄冈职业技术学院、深圳信息职业技术学院、重庆工业职业技术学院、宜宾职业技术学院等
中职分中心（29家） | 北京铁路电气化学校、河北省科技工程学校、山西省城乡建设学校、沈阳现代制造服务学校、江苏省泰兴中等专业学校、桐乡市职业教育中心学校、山东省潍坊商业学校、河源市卫生学校等
2011年8月，首批职业学校分中心经申报、评审产生

## Slide 21
二、项目进展
3.分中心体系和资源联盟初具规模
截至2011年8月，已在全国建立109家分中心，10家典型应用示范点。

## Slide 22
二、项目进展
3.分中心体系和资源联盟初具规模
类 型 | 单 位
教育培训机构 | 安博教育集团、浙江浙大网新集团有限公司、上海时代光华教育发展有限公司、中国知识产权培训中心、北京简单科技有限公司、北京高拓弘成教育科技有限公司
学习资源提供商 | 北京万方数据股份有限公司、北京东方燕园科技发展有限公司
教育软件提供商 | 上海景格汽车科技有限公司、山东星科智能科技有限公司、深圳得实集团、北京高拓弘成教育科技有限公司、上海平南信息技术有限公司、北京润尼尔网络科技有限公司
数字出版机构 | 机械工业出版社、外语教育与研究出版社、电子工业出版社、清华大学出版社、人民邮电出版社、中国农影音像出版社
网络教育学院 | 北京交通大学远程与继续教育学院、北京语言大学网络教育学院
拟加入资源联盟的机构超过20个

## Slide 23
二、项目进展
4.设计了资源共享的机制及模式
  建立生态资源圈

## Slide 24
二、项目进展
4.设计了资源共享的机制及模式
  建立资源共享基金回馈机制
  共享基金来源：由总中心和分中心缴纳的会员费构成。
  共享基金使用：根据分中心会员共享入库资源的情况（贡献率）和入库资源被使用的情况（使用率）进行分配。
说明：比例将根据需要按年度进行调整

## Slide 25
二、项目进展
5.启动了数字化学习资源的共享应用
  打造“1平台·N库·N网”

## Slide 26
二、项目进展
5.依托资源公共服务平台开展共享应用

## Slide 27
二、项目进展
5.依托资源公共服务平台开展共享应用

## Slide 28
二、项目进展
5.依托资源公共服务平台开展共享应用

## Slide 29
二、项目进展
5.启动了数字化学习资源的共享应用

## Slide 30
三、示范应用目标和主要任务
1. 目标
（1）实现国家级“资源公共服务平台”对数字化学习的支持服务
（2）构建国家级资源中心分中心服务体系，探索可持续发展的长效运行机制
（3）探索形成促进优质数字化学习资源生产、流动、共享的相关机制和模式

## Slide 31
三、示范应用目标和主要任务
2. 主要任务
（1）搭建系统、实现互联
安装部署分中心系统
与总中心建立认证关系
实现目录同步
实现其他分中心的互联

## Slide 32
三、示范应用目标和主要任务
2. 主要任务
（1）搭建系统、实现互联
安装部署学分银行系统
学分记录
学分检索查询
学分转换
学分兑换

## Slide 33
三、示范应用目标和主要任务
2. 主要任务
（1）搭建系统、实现互联
资源中心平台与学习平台连通
有资源平台支撑的学习平台
教师、学生用户单点登录
资源的按需调用

## Slide 34
三、示范应用目标和主要任务
2. 主要任务
（2）依托平台、开展应用
导入基础性资源源
类 型 | 课程/条目数量
中央电大开放教育课程资源 | 300门（14875）
电大系统多媒体获奖课件 | 65个
中国燎原广播电视学校视频资源 | 451个
国家精品课程 | 1012门
国外教育资源（麻省理工大学课程资源） | 100门
汇总 | 1412门（16491）

## Slide 35
三、示范应用目标和主要任务
2. 主要任务
（2）依托平台、开展应用
整合入库自有资源
参加项目组织的资源管理培训；组织本地培训
应用统一的资源分类体系和元数据规范
形成规范化的资源整合入库流程
建立具备一定资源规模本地资源库
参加符合SCORM标准的课件制作大赛

## Slide 36
三、示范应用目标和主要任务
2. 主要任务
（2）依托平台、开展应用
探索对数字化学习进行服务的有效方式
为学历教育提供资源服务
形成资源中心服务教师日常教学工作的业务流程
为非学历培训提供资源服务
如社区教育、党员干部培训、教师培训、农民教育等
为公共支持服务体系及数字化学习港提供资源服务
形成有效对接方式，满足资源需求

## Slide 37
三、示范应用目标和主要任务
2. 主要任务
（2）依托平台、开展应用
探索资源中心体系内开展资源共享的有效方式
提供共享资源
参与共享基金的建立与使用
发布供需、合作信息
参与资源交易、交换，促进合理交易流程的建立
参与机制评价
提出应用需求，共同优化资源公共服务平台的功能

## Slide 38
三、示范应用目标和主要任务
2. 主要任务
（2）依托平台、开展应用
开展“学分银行”应用
开展校际、校内课程互选
提供学分记录、转换、查询服务

## Slide 39
三、示范应用目标和主要任务
2. 主要任务
（3）开展相关课题研究
（1） “数字化学习资源共享与应用的机制和模式”实践应用
（2）分中心业务模式和运行机制的设计与实践
（3）数字化资源的知识产权保护研究
（4）基于分中心系统实现对学习平台资源支持的应用研究
（5）试点院校跨校选课与学分认定的办法
（6）基于分中心系统开展资源服务的实践研究
（7）基于分中心系统的资源入库与管理的实践研究
（8）分中心资源交易的实践研究与典型案例
（9）功能模块的应用研究及典型案例
（10）基于分中心系统的资源管理与评价研究

## Slide 40
四、时间安排
一、搭建系统、实现互联 | 
安装分中心系统、学分银行系统 | 典型应用工作 会议结束后7个工作日
连通系统与本单位学习平台 | 分中心系统安装后的50个工作日内完成
提交分中心系统使用报告 | 单月25号提交
二、资源整合及应用 | 
编制资源整合入库计划 | 典型应用工作 会议结束后15个工作日内提交
本中心会员资源的编目入库、审核、发布 | 分中心系统部署后的60个工作日内完成
规划涉及的其他资源的编目入库、审核、发布 | 2012年3月20日前完成
提交互选课程的名单及选修每门课程的学生名单 | 2012年2月29日前
三、课题研究及示范应用验收 | 
提交典型应用示范课题申报表 | 2011年12月30日前报项目办公室
提交典型应用示范工作总结报告 | 2012年5月25日前报项目办公室

## Slide 41
www.nerc.edu.cn
谢 谢！